## Slide 1: NADIA — Mise à disposition des services OCRF
Passer d’un accès ad hoc à un mode libre service : exposer, APIser, outiller, préparer l’agentique
Constat & enjeux
Capacités IA (ML / GenAI), algorithmiques et humaines matures, mais un accès ad hoc pour les autres équipes IT (point-à-point).
Coûts et délais d’intégration optimisables
Catalogue limité à un fichier Excel, peu visible
Risque de doublons entre secteurs EI
Objectifs
1 Exposer & APIser le catalogue des services OCRF pour les équipes IT
2 Gagner en autonomie : explorer, tester et exploiter les services
3 Préparer l’agentique pour les usages de demain
Bénéfices attendus
Clarté de la proposition de valeur OCRF
Intégration accélérée : catalogue vs projet
Contrats standard : formats, versions
Pilotage de la consommation et des coûts
Réutilisation des modèles ML / GenAI, catalogue de documents
Trajectoire : 4 chantiers, un déroulé par lots
01
Catalogue
Fiches services, contrats d’interface, documentation
Pilote : H510, avec les owners
02
APIsation REST
Exposition REST (JSON in / out) des services
Pilote : Chaque équipe owner
03
Portail
Pages MOE / MOA, swagger, souscription & provisionnement
Pilote : H630 / H580 / H620 (à confirmer)
04
Outillage API
Accès & quotas, observabilité, versions, bac à sable
Pilote : À définir, avec la CF et l’Innovation Factory
Prochaines étapes structurantes
Valider les 4 chantiers et leur découpage en lots
Valider la priorisation des services
Valider les équipes impactées et les pilotes par chantier
Lancer les cadrages des chantiers 1, 2 et 3, avec suivi transverse
Points de vigilance
Adhérences CF : portail d’exposition et périmètre agentique
Bac à sable : faisabilité chez EI (Innovation Factory)
Règles de gestion : quotas, refacturation par palier, niveaux de service
Gouvernance : traçabilité, audit ; ouverture MOA, Operating Model
Notes: [Accroche – 20 s] L’OCRF a déjà des capacités IA matures. Le sujet n’est pas d’en construire de nouvelles, mais de les rendre accessibles au reste de l’IT.
[Constat – 30 s] Aujourd’hui l’accès se fait au cas par cas : sollicitations directes, intégrations point-à-point, un catalogue sous Excel. Résultat : des coûts et délais d’intégration optimisables, et un risque que d’autres secteurs EI redéveloppent l’existant.
[Objectifs & bénéfices – 40 s] Trois objectifs : exposer et APIser les services, permettre aux équipes IT de les explorer et tester en autonomie, et préparer l’agentique. Ce qu’on y gagne : une offre lisible, une intégration en mode catalogue plutôt qu’en mode projet, des contrats standard, un pilotage de la consommation et la réutilisation des modèles.
[Trajectoire – 45 s] Quatre chantiers, chacun avec un pilote : le catalogue (H510), l’APIsation REST (chaque équipe owner), le portail (pilote à confirmer entre H630, H580 et H620), l’outillage API (à définir avec la CF et l’Innovation Factory). Le déroulé se fait par lots : on commence par les services déjà APIsés.
[Prochaines étapes – 30 s] Ce que nous demandons : valider les chantiers et leur découpage, la priorisation des services, les équipes et pilotes, puis lancer les cadrages des chantiers 1, 2 et 3 avec un suivi transverse.
[Vigilance – 20 s] Quatre points seront instruits en cadrage : adhérences avec la CF, faisabilité du bac à sable, règles de gestion (quotas, refacturation, niveaux de service), gouvernance et Operating Model.
[Conclusion] Demander explicitement le « go » pour lancer les cadrages 1 à 3.