## Slide 1: Refonte SyoReader — Interop CADI
Découpler les CWs des moteurs OCR et les ouvrir aux services IA de CADI
Constat & enjeux
Des CWs appellent directement les moteurs OCR (ex. A2IA pour les montants).
Changer de moteur impacte le métier
Les fonctionnalités CADI inaccessibles aux flux SYO
Objectifs
1 Découpler les CWs des moteurs OCR
2 Ouvrir les CWs SYO aux services IA de CADI, et à OCR Studio (GenAI)
3 Évaluer les résultats de classification & d’extraction GenAI avec un score de confiance
Bénéfices attendus
Moteurs interchangeables sans impact technique sur les flux
Délais réduits en classification / extraction via exploitation d’OCR Studio
Qualité accrue sur documents complexes
1 Trajectoire : 3 streams de travail
01
Refonte SyoReader & migration CWs
Valider les méthodes maintenues, identifier les CWs impactés (CW Screener), migrer s flux par flux avec tests de non-régression (y compris migration Ocrus quand c’est pertinent)
Pilote : H620, appui H630 et H550
02
Interop OCRUS ↔ CADI
Adapteur CADI derrière l’interface Ocrus, sans toucher au code métier.
Pilote : H550
03
Évaluation des résultats OCR
Score statistique a posteriori (exploitation de la VT), piste LLM as Judge avec la CF
Pilote : H620, appui H560 et H550
Prochaines étapes structurantes
P1 Méthodes obsolètes et CWs impactés (lien plan STR)
P2 Connecteur Ocrus ↔ CADI (Contrôle Doc +)
P3 Mécanisme d’évaluation de score
Points de vigilance
CWs complexes (PAULA, Dons) : adaptation à la marge
Non-régression : bascule flux par flux, performances à valider par H560
CADI : montée en charge et performances à valider
Hors périmètre : saisie assistée
Notes: [Accroche – 20 s] Deux sujets liés : rendre nos CWs indépendants des moteurs OCR, et en profiter pour leur ouvrir les services IA de CADI.
[Constat – 30 s] Certains CWs appellent directement des méthodes moteur (ex. A2IA pour les montants) : chaque changement de moteur touche le métier. Les services IA de CADI ne sont pas exploitables par les CWs SYO. Et le contrôle humain systématique des résultats OCR n’est pas tenable en production.
[Objectifs & bénéfices – 40 s] Découpler, ouvrir, évaluer. Ce qu’on y gagne : des moteurs interchangeables, des délais et des coûts réduits sur la classification et l’extraction, une meilleure qualité sur les documents complexes, et un opérateur sollicité seulement quand c’est nécessaire.
[Trajectoire – 60 s] Stream 1 (H620) : sécuriser l’existant — méthodes maintenues, CWs impactés identifiés avec le CW Screener, migration vers Ocrus flux par flux. Stream 2 (H620) : techniquement simple, un adapter CADI derrière l’interface Ocrus, sans toucher au code métier. Stream 3 (H550, qui coordonne) : un scénario rapide à ROI mesurable, un POC de score statistique, et une piste LLM as Judge avec la CF.
[Prochaines étapes – 30 s] P1 : méthodes obsolètes et CWs impactés, en lien avec le plan STR. P2 : connecteur Ocrus ↔ CADI pour Contrôle Doc +. Cadrer le mécanisme d’évaluation.
[Vigilance – 20 s] CWs complexes (PAULA, Dons), non-régression sous contrôle H560, montée en charge de CADI. La saisie assistée fera l’objet d’une note séparée.
[Conclusion] Demander la validation des 3 streams, des pilotes et des priorités P1 / P2.