## Slide 1: Notre démarche
Écouter, converger, proposer, puis mettre en œuvre et faire vivre dans la durée
1
Écouter
Ateliers et entretiens
Ateliers avec les responsables d’équipe : H550, H560, H620, H630
Comprendre les besoins en documentation d’architecture fonctionnelle et applicative
Livrable
Grille d’entretien, verbatims
2
Analyser
Identifier les convergences
Consolider les retours des équipes
Faire ressortir les convergences et les points à arbitrer
Livrable
Synthèse consensus / arbitrages
3
Proposer
Formaliser les propositions
Modèle de documentation, templates et règles communes
Gouvernance et trajectoire, soumises à validation
Livrable
Document consolidé
NOUS SOMMES ICI
4
Opérer
Mettre en œuvre
Pilote sur CADI et une application par équipe
Production des fiches et schémas, puis généralisation par vagues
Livrable
Fiches et schémas publiés
5
Faire vivre
Maintenir
Mise à jour à l’événement et au jalon projet
Revues périodiques et suivi de la fraîcheur
Livrable
Revues, indicateurs
CADRAGE
DÉPLOIEMENT ET RUN
Une démarche co-construite et durable : les propositions partent des besoins des équipes ; leur valeur dépend de la mise en œuvre et d’une maintenance inscrite dans le fonctionnement courant.